Proiectul „Sporirea accesului și gradul de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul României

ÎNDRUMAR

privind desfăşurarea licitaţiei de achiziţie a Contractorului (companie de construcţie) pentru executarea lucrărilor civile

și de selectare a Responsabilului Tehnic pentru supravegherea

lucrărilor de construcție

- Selectarea companiei de construcție

Etapele care urmează a  fi respectate în cazul licitaţiei de achiziţie a companiei de construcţie sunt după cum urmează:

- Publicarea anunţului în presă (Monitorul Oficial, site-ul FISM)

FISM acordă suport tehnic la pregătirea și expedierea anunțului pentru publicare.

Perioada de pregătire a ofertelor este 30 de zile calendaristice din data publicării anunțului.

Ca document de bază privind data desfășurării licitaţiei serveşte anunţul oficial publicat de către Beneficiar în Monitorul Oficial.  Data, ora licitaţiei sau locul de desfăşurare a licitației pot fi modificate doar printr-un nou anunţ şi cu informarea în scris a ofertanţilor de către Beneficiar.

- Pregătirea Documentelor de licitaţie

Documentele de licitaţie se pregătesc de Primărie şi AI în baza formularelor standard oferite de FISM, cu asistenţa Departamentului procurări al FISM.

- Eliberarea Documentelor de licitație companiilor care solicită să participe la licitaţie

a) Documentele de licitație au următorul cuprins:

Invitaţie pentru prezentarea ofertei (ippo)

Volumul – 1 Documentele standard de prezentare a ofertei

Partea  1.  Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

Partea 2.  Politica băncii - practici corupte și frauduloase

Partea 3.  Condiţiile generale ale contractului

Partea 4.  Formularele standard pentru Scrisoarea de ofertă, Informaţia despre calificare şi Scrisoarea de Acceptare

Partea 5.  Formulare standard ale garanţiilor

Volumul  2 - Documentele specifice pentru concurs

Partea 6.  Fișa de date privind licitația

Partea 7.  Condițiile speciale ale contractului

Partea 8.  Specificaţiile

Partea 9.   Desenele tehnice

Partea  10.  Devizul de cheltuieli

Partea  11.  Fișa Planului Managementului de Mediu

b) Pentru a putea obţine Documentele de licitație, cu scopul de a participa la licitaţie, companiile de construcție:

(i) vor scrie Cerere (conform modelului)

și

(ii) vor prezenta copia ordinului de plată cu privire la achitarea a 300,00 lei – costul documentelor de licitație.

Banii pentru achitarea costului documentelor de licitație trebuie transferaţi conform următoarelor date bancare:

| Banca | B.C. Mobiasbanca – Groupe Societe Generale S.A. |
| --- | --- |
| Codul băncii | MOBBMD22 |
| Beneficiar | Fondul de Investiţii Sociale din Moldova |
| Cont bancar | MD40MO2271ASV11088727100 |
| Cod fiscal al FISM | 1008601001382 |
| Destinaţia plăţii | Plata documentelor de licitație pentru participarea la licitaţia din satul ________ (se indică satul), raionul _________ (se indică raionul) |

IV.   Pregătirea ofertei de către companiile de construcție

Ofertanții trebuie să ia cunoștință cu Documentele de licitație înainte de pregătirea ofertei, inclusiv cu Formularele standard pe care trebuie să le pregătească.

Conform prevederilor p. 8.2 din Partea 1. Instrucțiuni pentru ofertanți, IPO 8.2 și IPO 18.1 din Partea 6. Fișa de date privind licitația, ofertanţii trebuie să prezinte oferta în original + 1 copie.

Conform prevederilor p. 12. din Partea 1. Instructiuni pentru ofertanți și IPO 12.1 (f) din Partea 6. Fișa de date privind licitația, ofertanţii trebuie să completeze pentru licitaţie 4 documente standard:

1. Scrisoarea de ofertă (formularul din Documentele de licitație – pag. 46),

2. Declarația privind garanția de participare la licitație (formularul din Documentele de licitație – pag. 56),

3. Devizul de cheltuieli-propunere pentru concurs, anexat la Documentele de licitație,

4. Formularul standard al informaţiei despre calificare (formularul din pachetul de documente la licitație – pag. 48-50),

la care se vor mai anexa:

- Licenţa de activitate în domeniu, inclusiv Anexa la licență (în copie),

- Raportul financiar, inclusiv anexele pentru fiecare din ultimii 2 ani, vizat obligatoriu de organul de statistică (în copie),

- Statutul (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată); Extrasul de la Registrator Independent privind structura capitalului acţionarilor (pentru Societăţile pe Acţiuni); Decizia (Actul) de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) (în copie),

- Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu ultimele modificări privind numele administratorului şi al fondatorilor/asociaților, eliberat de Camera Înregistrării de Stat (în copie),

NOTA cu privire la garanțiile menționate în Documentele de licitație:

La licitaţie se cere obligatoriu prezentarea Declarației privind garanția de participare la licitație.

Orice ofertă care nu este însoţită de Declaraţia privind garanţia de participare la licitaţie va fi respinsă de Beneficiar ca fiind necorespunzătoare (vezi p. 33 din Partea 1. Instrucțiuni pentru ofertanți și  IPO 16.1 din Partea 6. Fișa de date privind licitația).

La semnarea contractului Ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de executare a contractului în mărime de 5 % (vezi p. 33 din Partea 1. Instrucțiuni pentru ofertanți, p. 49 din Partea 3. Condițiile generale ale Contractului și CC 49.1 din Partea 7. Condițiile speciale ale contractului).

Garanţia bancară pentru primirea avansului va fi prezentată NUMAI în cazul în care Contractorul care a semnat contractul solicită avans (vezi p. 48 din Partea 3. Condițiile generale ale Contractului și CC 48.1 din Partea 7. Condițiile speciale ale Contractului).

V.    Ședința de deschidere a ofertelor

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc la data, ora şi în locul indicate în anunţ (sau amendament).

La şedinţa de deschidere a ofertelor va fi prezentă Comisia de evaluare a Beneficiarului, constituită din reprezentanţii APL şi membrii Agenţiei de Implementare şi desemnată prin ordinul APL. Numărul membrilor variază între 3 şi 7 persoane.

Fiecare membru al Comisiei de evaluare va completa Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate în ziua licitaţiei, înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor.

Plicurile cu oferte vor fi deschise nu mai tîrziu de data, ora şi în locul indicate în anunţ (sau amendament). Niciun plic nu va fi deschis înainte de această dată, oră sau în altă parte decît locul indicat în anunţ.

În caz dacă plicul nu va fi bine încleiat sau sigilat corespunzător, oferta dată nu va fi respinsă, însă Beneficiarul nu-şi va asuma răspunderea pentru înlocuirea plicului sau deschiderea lui înainte de timp. În cazul în care Ofertantul prezintă Oferta înainte de data şi ora indicată în anunţ pentru deschiderea ofertelor, persoana responsabilă din partea Beneficiarului nu va avea dreptul să primească pentru păstrare oferta dacă plicul nu este bine încleiat și/sau sigilat.

Documentele care trebuie perfectate de Comisia de Evaluare în timpul şi după şedinţa de deschidere a ofertelor:

- Registrul de evidenţă a ofertelor primite de la ofertanţi, care reprezintă un formular standard primit de la FISM, se va completa nemijlocit în timpul şedinţei, odată cu deschiderea ofertelor. Acesta trebuie să fie semnat de ofertanţi şi membrii Comisiei de evaluare, confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură. La sfîrșitul ședinței fiecare ofertant va primi o copie a acestui document, cu toate semnăturile.

- Procesul-verbal al şedinţei, care reprezintă un formular standard primit de la FISM, va fi semnat de membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură.

Acesta trebuie să conțină toate comentariile Comisiei de evaluare cu referire la ofertele depuse.

- Raportul privind achiziţionarea documentelor de licitație, care reprezintă un formular standard primit de la FISM, va fi semnat de reprezentantul autorizat al APL  şi se va aplica ştampila APL. La acest raport se vor anexa Ordinele de plată de depunere a banilor pentru documentele de licitație.

DESFĂŞURAREA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR

Preşedintele şedinţei va deschide şedinţa la ora și adresa indicată în anunţ.

Acţiunile preşedintelui şedinţei sunt:

- va face o mică introducere cu referire la subiectul licitaţiei (descrierea succintă a subgrantului, etc.)

- va prezenta pe cei prezenţi (reprezentanții ofertanților, locuitorii comunităţii invitaţi să asiste la ședința de deschidere a ofertelor (reprezentanţi ai diferitor categorii/grupuri sociale),).

- va anunța ordinea de zi

- va anunţa numărul companiilor de construcţie care au procurat Documentele de licitație și numărul ofertanților, care au prezentat ofertele lor sigilate în plicuri, conform Instrucţiunilor pentru ofertanţi.

- va purcede la deschiderea ofertelor/plicurilor.

NOTĂ: În caz dacă un ofertant prezintă oferta după termenul limită indicat în anunţ, oferta acestuia va considerată întîrziată și va fi respinsă imediat fără a fi primită şi deschisă. Reprezentantul ofertantului are dreptul să fie prezent în sală în timpul şedinţei de deschidere a ofertelor (vezi p. 21 din Partea 1. Instrucțiuni pentru ofertanți)

- Preşedintele şedinţei va deschide ofertele/plicurile, va anunţa public prezenţa în plic a fiecărui document din listă şi va citi suma ofertată.

- O persoană din membrii Comisiei de Evaluare va completa Registrul de evidenţă a ofertelor primite de la ofertanţi.

Preşedintele şedinţei:

- va lua primul plic de pe masă, îl va demonstra tuturor pentru a se asigura că este bine sigilat

- va deschide plicul exterior în care trebuie să fie trei plicuri interioare.

- va lua plicul cu inscripţia “ORIGINAL” şi va citi denumirea Ofertantului de pe plic.

- va deschide plicul cu documentele în original şi va enumera toate cele 8 documente, care trebuie prezentate în plic (conform prevederilor p. 12. din Partea 1. Instructiuni pentru ofertanți și IPO 12.1 (f) din Partea 6. Fișa de date privind licitația), după cum urmează:

- Scrisoarea de ofertă

Se va constata prezența documentului și se va citi cu voce tare suma propusă de ofertant în cifre şi cuvinte.

- Declarația privind garanția de participare la licitație, conform formularului din Documentele standard de prezentare a ofertei.

Se va constata prezența documentului.

- Devizul de Cheltuieli

Se va constata prezența documentului și dacă toate poziţiile sunt completate, dacă nu lipseşte preţul pe unitate, se va citi suma totală de la sfîrşitul  Devizului de Cheltuieli, care trebuie să coincidă cu suma indicată în Scrisoarea de ofertă. În caz dacă se vor depista corectări sau suprascrieri, ofertantul va confirma corectările cu ştampila şi semnătură.

Important: După verificarea fiecărui Deviz de Cheltuieli de către Comisia de Evaluare, toţi ofertanţii prezenţi la licitaţie (contractorii) VOR VIZA FIECARE PAGINĂ A DEVIZELOR DE CHELTUIELI ÎN ORIGINAL.

- Informaţia despre calificare

Se va constata prezența documentului.

- Licenţa de activitate în domeniu și Anexa la Licența

Se va constata prezența documentului.

- Raportul Financiar și Anexele pentru fiecare din ultimii 2 ani.

Se va constata prezența documentului.

- Statutul (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată);

Extrasul de la Registrator Independent privind structura capitalului acţionarilor (pentru Societăţile pe Acţiuni);

Decizia (Actul) de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale).

Se va constata prezența documentului corespunzător, după caz.

- Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu ultimele modificări privind numele administratorului şi al fondatorilor/asociaților, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Se va constata prezența documentului.

- După enumerarea documentelor din plicul cu documentele în original, se vor citi în acelaşi mod şi documentele din plicul cu copii. Dacă se constată o diferenţă între original şi copie, originalul are prioritate.

Beneficiarul va deschide toate ofertele depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor și la adresa indicată în anunț și în documentele de licitație, indiferent de numărul ofertelor depuse.

La ședința de deschidere a ofertelor Beneficiarul nu va discuta sau comenta meritele ofertanților și nu va respinge nici o ofertă depusă în termen.

- După deschiderea tuturor ofertelor, membrul Comisiei de Evaluare, care a completat Registrul de Evidenţă a ofertelor va citi toată informaţia înregistrată pe fiecare ofertant (Denumirea, reprezentatul, existenţa sau lipsa unor documente, suma propusă) şi va invita reprezentatul Ofertantului să semneze în dreptul companiei sale. După ce este semnat și de membrii Comisiei de evaluare copia acestui Registru va fi transmisă fiecărui Ofertant.

- Preşedintele Comisiei de Evaluare va mulţumi tuturor ofertanţilor pentru participarea lor la licitaţie şi-i va informa că Comisia de Evaluare va examina toate documentele prezentate şi va selecta cîştigătorul în conformitate cu criteriile de calificare și selectare menţionate în Documentele de licitație, după care rezultatele licitației se vor prezenta la FISM pentru aprobare.

- Ofertanţii, reprezentanţii organizaţiilor de construcţie, invitaţii vor părăsi sala.

VI.   Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului

Evaluarea ofertelor prezentate de companiile de construcţie se va face doar de către membrii Comisiei de evaluare și este un proces confidențial.

Nu sunt evaluate ofertele primite după termenul stipulat în anunț și documentele de licitație, precum și ofertele care nu au fost deschise și citite cu voce tare la Ședința de deschidere a ofertelor.

Selectarea cîştigătorului se va face conform criteriilor stipulate în Documentele de licitație: p. 4.5 din Partea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi și p. IPO 4.5 din Partea 6. Fișa de date privind licitația.

De asemenea, la selectarea cîștigătorului se va ține cont de prevederile p. 3 din Partea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi și IPO 3 din Partea 6. Fișa de date privind licitația.

Toate ofertele trebuie să fie verificate la greșeli aritmetice de calcul, confrom p. 27 din Partea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi.

La Atribuirea contractului se va ține cont de prevederile p. 29 din Partea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi

Procesul-verbal de evaluare a ofertelor pentru selectarea companiei de construcţie va conține toate comentariile Comisiei de evaluare cu referire la ofertele depuse la licitație.

- Selectarea candidatului la funcţia de Responsabil Tehnic

Pentru desfășurarea concursului și evaluare este necesară participarea a cel puțin 3 candidați.

Candidaţii la funcţia de Responsabil tehnic trebuie să prezinte următoarele documente:

1. Cererea de participare la concurs pe numele Primarului;

2. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);

3. Curriculum Vitae (CV)  cu descrierea concretă a studiilor /instruirilor și funcțiilor deținute anterior;

4. Lista lucrărilor civile supravegheate;

5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Evaluarea candidaților pentru funcţia de Responsabil Tehnic

- Pentru ca licitația pentru funcţia de Responsabil tehnic să fie valabilă este necesară participarea a minimum 3 candidaturi.

- Membrii Comisiei de evaluare vor evolua și îşi vor expune părerea privind candidaturile prezentate.

- La evaluare se va lua în consideraţie prezentarea tuturor documentelor (în special Certificatul de atestare tehnico-profesională în calitate de responsabil tehnic şi Legitimaţia), în care se conține informația necesară pentru luarea deciziei cu privire la cîștigător.

- Candidatul cu cea mai bună calificare și experiență demonstrată va fi selectat cîștigător.

- După evaluare se va completa procesul-verbal privind selectarea cîştigătorului-potenţial, în care se vor menționa comentariile Comisiei de evaluare cu referire la fiecare candidat.

III.    Documentele care vor fi prezentate la FISM pentru examinare şi aprobare

Licitația de selectare a companiei de construcție

- Registrul de evidenţă al ofertelor primite de la ofertanţi, semnat de ofertanţi, membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură (conform formularului standard primit de la FISM).

- Procesul-verbal al şedinţei, care va conține toate comentariile Comisiei de evaluare cu referire la ofertele depuse. Documentul este semnat de membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură (conform formularului standard primit de la FISM)

- Raportul privind achiziţionarea documentelor de licitație, semnat de Primar prin ştampilă şi semnătură (conform formularului standard primit de la FISM) şi ordinele de plată privind transferul a 300 lei.

- Toate ofertele depuse la licitaţie - originalul + 1 copie.

- Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate.

Licitația de selectare a Responsabilului tehnic

- Procesul-verbal al şedinţei, care va conține toate comentariile Comisiei de evaluare cu referire la fiecare candidat, semnat de membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură (conform formularului standard primit de la FISM).

- Dosarele candidatilor (nu mai puțin de 3 participanți).

- Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate.

IV.    Examinarea rezultatelor licitației de către FISM

1. Selectarea companiei de construcție

Comitetul de evaluare al FISM va examina propunerea Comisiei de evaluare a Beneficiarului privind selectarea cîştigătorului – compania de construcție, precum şi documentele ofertanţilor pentru a determina dacă decizia a fost luată în conformitate cu criteriile de selectare descrise în Documentele de licitație: Partea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi şi și Partea 6. Fișa de date privind licitația.

Decizia Comitetului de Evaluare al FISM (de aprobare, respingere pentru re-examinare sau anulare a rezultatelor licitației) va fi adusă la cunoștință Beneficiarului.

Semnarea contractului de executare a lucrărilor cu ofertantul desemnat cîștigător de Comisia de evaluare a  Beneficiarului va avea loc numai după aprobarea de către Comitetul de Evaluare al FISM a rezultatelor licitaţiei.

Atenţie: Odată cu aprobarea de către FISM a rezultatelor licitației și ofertantului desemnat cîștigător, Beneficarul va expedia Scrisoarea de acceptare ofertantului cîștigător și-i va notifica despre rezultatele licitaţiei pe ceilalţi participanţi la licitaţie, conform prevederilor p. 31 din Partea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi.

2. Selectarea Responsabilului tehnic

Candidatura desemnată de Beneficiar pentru funcția de Responsabil tehnic va fi aprobată de directorul Departamentului evaluare și monitorizare al FISM, conform prevederilor Manualului Operațional FISM.

V. Documentele care se păstrează în dosarul de achiziţii al Beneficiarului.

După verificare, FISM va transmite Beneficiarului  dosarul cu documentele de licitaţie în baza unui proces-verbal de predare-primire, care va conţine:

- Anunţul publicat în Monitorul Oficial (copie);

- Documentele de licitație, devizul–propunere pentru concurs;

- Registrul de evidenţă a ofertelor primite de la ofertanţi, semnat de ofertanţi, membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de Primar prin ştampilă şi semnătură (copie);

- Procesul verbal al şedinţei Comisiei de evaluare locală, semnat de membrii Comisiei privind selectarea companiei de construcție (copie);

- Raportul privind achiziţionarea documentelor de licitație, semnat de Primar prin ştampilă şi semnătură (copie);

- Copiile celor _______ oferte depuse la licitație;

- Procesul verbal al şedinţei Comisiei de evaluare locală, semnat de membrii Comisiei privind selectarea Responsabilului tehnic (copie);

- Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate (copie).

Beneficiarul de investiții se obligă să completeze dosarul de achiziții cu următoarele documente:

- Contractul cu compania de construcţii (în original) (Acordul Contractual, Scrisoarea de acceptare, Oferta Contractorului, Condițiile Speciale ale Contractului, Condiţiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa, Specificaţiile, Desenele tehnice, Devizul de cheltuieli, Fișa Planului Managementului de mediu);

- Contractul cu Responsabilul tehnic (în original);

- Documente privind modificarea Contractului cu compania de construcţii și Responsabilul tehnic (corespondenţa, note informative);

- Acorduri Adiţionale de modificare a contractului cu compania de construcţii (în original);

- Acorduri Adiţionale de modificare a contractului cu Responsabilul tehnic (în original).